УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

______________ Л.Н.Павлов

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов

по принципу «одного окна» в отрасли

1. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в отрасли (далее – Регламент) устанавливает порядок взаимодействия Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, институтов развития Ульяновской области и курируемых предприятий области в рамках осуществления работ по сопровождению инвестиционных проектов.

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:

инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заёмных или привлечённых средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области, и обеспечивающий целевое использование вышеуказанных средств;

куратор инвестиционного проекта – лицо, занимающее должность начальника структурного отдела Минприроды Ульяновской области, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта, включающее:

## - содействие взаимодействию инвестора с финансовыми институтами (банками, фондами и пр.) по вопросу финансирования инвестиционного проекта;

## - организацию взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, территориальных органов федеральных органов власти, Минприроды Ульяновской области, органов местного самоуправления Ульяновской области, подведомственных организаций по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов;

## - подготовку предложений и организацию разъяснительных мероприятий по предоставлению мер государственной (областной) поддержки и (или) использования механизмов государственно-частного партнёрства;

## - организацию устранения вопросов, связанных с отклонениями от плановых и нормативных показателей инвестиционных проектов по ходу их подготовки и реализации;

## куратор инвестиционного проекта от муниципального образования – ответственный сотрудник администрации муниципального образования, на территории которого осуществляется или предполагается к реализации инвестиционный проект, ответственный за оказание содействия инвестору в решении вопросов, касающихся проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в органах местного самоуправления Ульяновской области;

реестр инвестиционных проектов – перечень реализуемых и (или) предложенных к реализации на территории Ульяновской области инвестиционных проектов;

площадка – земельный участок, потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта;

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс мероприятий, направленных на оказание административной поддержки реализации инвестиционного проекта;

## уполномоченная организация – открытое акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» или фонд «Корпорация предпринимательства Ульяновской области».

## 1.3. Исполнитель от Минприроды Ульяновской области и уполномоченная организация осуществляют консультирование инвестора по необходимым действиям для получения мер государственной поддержки.

## 1.4. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется исполнителем от Минприроды Ульяновской области, куратором инвестиционного проекта и куратором инвестиционного проекта от муниципального образования на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта (до начала осуществления коммерческой деятельности в рамках инвестиционного проекта).

2. Планирование инвестиционного проекта

2.1. Инвестор направляет в Минприроды Ульяновской области или в орган местного самоуправления Ульяновской области обращение о намерении реализовать инвестиционный проект или обращение о необходимости предоставления мер государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности и (или) использования механизмов государственно-частного партнёрства (далее – Обращение).

## 2.2. В течение 3 рабочих дней Министр определяет куратора инвестиционного проекта.

## 2.2.1. Куратор вносит данный проект в реестр инвестиционных проектов, а также информирует инвестора о назначении куратора проекта.

2.3. Куратор анализирует обращение и направляет уведомление об определении куратора инвестиционного проекта от муниципального образования в адрес администрации муниципального образования, на территории которого предполагается реализация инвестиционного проекта.

## 2.4. Если для реализации инвестиционного проекта требуются площадки без строений, на которых не велась промышленная деятельность, но имеется возможность обеспечения инженерной инфраструктурой, либо площадки, на которых имеются строения, обеспеченные инженерной инфраструктурой, то куратор направляет в уполномоченную организацию заявку на подбор необходимой площадки в течение 3 рабочих дней.

## 2.5. Уполномоченная организация рассматривает заявку и в течение 3 рабочих дней направляет запрос инвестору о необходимых параметрах требуемой площадки.

## 2.6. После предоставления инвестором параметров требуемой площадки уполномоченная организация совместно с Минприроды Ульяновской области, осуществляет подбор площадок, отвечающих требованиям инвестора в период, не превышающий 10 рабочих дней.

## 2.7. В случае необходимости отдел привлечения инвестиций и развития отрасли финансово-экономического департамента в течение 14 рабочих дней осуществляет разработку и согласование проекта инвестиционного соглашения (меморандума), заключаемого между Минприроды Ульяновской области, и инвестором.

## 2.8. Проведение подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в территориальных органах федеральных органов государственной  власти и органах исполнительной власти Ульяновской области осуществляется в соответствии с административными регламентами, утверждёнными действующим законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.

Исполняющий обязанности Министра                                                    Л.Н.Павлов