| Правительство Ульяновской области ______________ № ____________ | УТВЕРЖДАЮ Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области _____________С.И.Морозов ____ ______________ 2011 г. |
| --- | --- |

Программа по «оздоровлению» экологической обстановки памятника природы регионального значения

«Винновская роща» и капитального ремонта территории парка культуры и отдыха «Винновская роща».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка на специальных площадках контейнеров для сбора ТБО на границе территории памятника природы регионального значения «Винновская роща»(в летний период) | 01.09.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Д.В. Федоров |  |
| 2 | Произвести уточнение границ и площади земельного участка, на котором расположена территория памятника природы регионального значения «Винновская роща» с выносом в натуру границ памятника природы, с целью приведения их в соответствие с решением Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся №296 от 15 марта 1961 года | до 23.09.2011 | Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Водолазко М.Н. Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 3 | Рассмотреть вопрос по созданию специализированного учреждения или филиала существующего учреждения в рамках организации работы по обеспечению функционирования памятника природы регионального значения «Винновская роща» (в том числе по поддержанию чистоты) | до 23.09.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 4 | Обсуждение на очередном заседании Экологической палаты вопроса участия представителей общественных организаций в благоустройстве территории памятника природы регионального значения «Винновская роща» | до 30.09.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Д.В. Федоров Председатель Экологической палаты Н.В. Благовещенская |  |
| 5 | Провести исследования с привлечением специалистов в области лесопатологи с целью определения целесообразности ландшафтных и санитарных рубок вокруг пруда в нижней части территории памятника природы регионального значения «Винновская роща» | До 15.10.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 6 | Вывезти погибшие, усыхающие и повреждённые деревья с территории памятника природы регионального значения «Винновская роща». | до 15.10.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 7 | Благоустройство родников на территории памятника природы регионального значения «Винновская роща» с привлечением предприятий и организаций г. Ульяновска. | до 01.12.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров | С привлечением администрации Железнодорожного района г. Ульяновска |
| 8 | Установка аншлагов в стиле IXX века с размещением на них исторической информации (справки) о памятнике природы регионального значения «Винновская роща». | до 01.12.2011 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 9 | Обеспечение функционирования очистных сооружений и контроля качества сбрасываемых сточных вод с привлечением специализированной организации. | 2 раза/год | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 10 | Подготовка и издание печатной продукции (буклеты, брошюры) с целью распространения информации по истории и экологической ценности памятника природы «Винновская роща» | 01.10.2012 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 11 | Проведение комплексного функционально зонирования и определение режима природопользования для каждой из зон | 01.10.2012 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт территории парка культуры и отдыха «Винновская роща», в г. Ульяновске | до 01.12.2011 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 13 | Капитальный ремонт главного входа парка культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 14 | Капитальный ремонт площади перед главным входом в парк культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 15 | Строительство малой эстрады в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 16 | Устройство экспозиционной площадки в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 17 | Капитальный ремонт большой эстрады и будки киномеханика в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 18 | Установка новых и реконструкция старых павильонов в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 19 | Замена мощения пешеходных площадок и тротуаров (брусчатка) в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 20 | Привидение сетей освещения в нормативное состояние, с разработкой фонарей освещения в соответствии с архитектурным обликом парка культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 21 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов и т.п.) в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 22 | Установка питьевых фонтанчиков в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 23 | Капитальный ремонт 2-х детских площадок в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 24 | Установку детского игрового оборудования в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 25 | Проведение исследований с привлечением специалистов в области лесопатологи с целью определения целесообразности ландшафтных и санитарных рубок больных и аварийных деревьев в парке культуры и отдыха «Винновская роща», а также их последующая вырубка. | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 26 | Очистка территории парка культуры и отдыха «Винновская роща» от поросли . | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 27 | Планировка газонов в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 28 | Посадка новых деревьев, кустарников, разбивку цветников в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров |  |
| 29 | Установка биотуалетов (либо строительство стационарного) в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 30 | Ремонт ограждения парка культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 31 | Устройство фонтана в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 32 | Ремонт существующих и устройство новых водостоков ливневой канализации в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 33 | Восстановление спортивного городка в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 34 | Благоустройство территории танцплощадки в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 35 | Благоустройство шахматной площадки в парке культуры и отдыха «Винновская роща». | 01.06.2012 | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии г. Ульяновска К.А.Иваненко |  |
| 36 | Проведение исследований по выбору способа рекультивации загрязнённой нефтепродуктами территории памятника природы регионального значения «Винновская роща» совместно с Научно-исследовательским технологическим институтом УлГУ. | до 01.07.2012 | Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области Д.В.Федоров Директор Научно-исследовательского технологического института УлГУ Светухин В.В. |  |

Министр лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области                                          Д.В.Федоров

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии города Ульяновска				К.А.Иваненко

СОГЛАСОВАНО:

Глава муниципального образования

«город Ульяновск»

___________________А.П.Пинков

«___»______________2011г.

Ильин Кирилл Игоревич

38-47-46